# Sprint 2

- ResetPassword

| ID_US | User story | ID_T | Taches | Estimation(H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe oublié via email pour récupérer l'accès à mon compte | 1.2.1 | Configurer EMAIL_BACKEND avec Google Console dans settings.py | 1 | Safa |
|  |  | 1.2.2 | Créer le template d'email HTML pour le lien de réinitialisation | 1.5 | Safa |
|  |  | 1.2.3 | Créer formulaire PasswordResetRequestForm dans forms.py | 1 | Safa |
|  |  | 1.2.4 | Implémenter vue password_reset_request (génération token + envoi email) | 2.5 | Safa |
|  |  | 1.2.5 | Créer template password_reset_request.html | 1.5 | Safa |
|  |  | 1.2.6 | Créer formulaire SetNewPasswordForm pour nouveau mot de passe | 1 | Safa |
|  |  | 1.2.7 | Implémenter vue password_reset_confirm (validation token + reset) | 2.5 | Safa |
|  |  | 1.2.8 | Créer template password_reset_confirm.html | 1.5 | Safa |
|  |  | 1.2.9 | Créer templates password_reset_done.html, password_reset_complete.html et password_reset_invalid.html | 1.5 | Safa |
|  |  | 1.2.10 | Ajouter les URLs dans urls.py pour toutes les vues de réinitialisation | 0.5 | Safa |
|  |  | 1.2.11 | Implémenter validation sécurité (CSRF, complexité mot de passe, expiration token) | 2 | Safa |
|  |  | 1.2.12 | Tests unitaires et tests d'intégration du flux complet | 2 | Safa |

|  | User story | ID_T | Taches | Estimation(H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | En tant qu’utilisateur, je veux voir l’état de mes dépenses par rapport à mes revenus mensuels (en pourcentage et avec une barre de progression) afin de savoir si je suis proche de dépasser mon budget. | 3.1.1 | Analyser les modèles Revenue et Depense et identifier les champs nécessaires pour le calcul mensuel. | 0.5 | baraa |
|  |  | 3.1.2 | Implémenter le calcul du total des dépenses mensuelles dans DepenseListView (aggregation Sum('amount') + filtre par date__year, date__month). | 1.5 | baraa |
|  |  | 3.1.3 | Implémenter le calcul du total des revenus mensuels de l’utilisateur connecté dans DepenseListView . | 1 | baraa |
|  |  | 3.1.4 | Ajouter la logique de pourcentage et d’alertes (seuils 80% / 100%) dans DepenseListView. | 1 | baraa |
|  |  | 3.1.5 | Mettre à jour le template depense_list.html pour afficher la barre de progression Bootstrap et le message d’alerte . | 1 | baraa |
|  |  | 3.1.6 | Gérer les cas particuliers dans la vue (aucun revenu, aucune dépense, utilisateur non authentifié). | 1.5 | baraa |
|  |  | 3.1.7 | Tester différents scénarios dans l’interface (revenus > dépenses, dépenses > revenus, 0 revenu, etc.) et corriger les ajustements visuels éventuels.. | 1 | baraa |

| 3.2 | En tant qu’utilisateur, je veux que les informations essentielles d’une facture ajoutée scannée soient automatiquement extraites afin de faciliter et accélérer la création d’une dépense. | 3.2.1 | Ajouter le champ facture_img dans le modèle Depense + migration. | 1 | baraa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.2.2 | Modifier DepenseForm pour intégrer l’upload de fichiers. | 0.5 | baraa |
|  |  | 3.2.3 | Mettre à jour le template depense_form.html pour gérer l’upload de fichier et intégrer le champ “Facture (Image)”. | 1 | baraa |
|  |  | 3.2.4 | Installer et configurer Tesseract | 2 | baraa |
|  |  | 3.2.5 | Créer le module utils.py pour implémenter l’OCR (Tesseract + regex montant/date). | 2 | baraa |
|  |  | 3.2.6 | Créer une vue API depense_ocr_api qui retourne {amount, date} depuis l’image.. | 1 | baraa |
|  |  | 3.2.7 | Ajouter l’URL /depense/ocr-invoice/ dans urls.py. | 0.5 | baraa |
|  |  | 3.2.8 | Implémenter le script JavaScript pour envoyer la facture en AJAX. | 1.5 | baraa |
|  |  | 3.2.9 | Pré-remplir automatiquement amount et date dans le formulaire. | 1 | baraa |
|  |  | 3.2.10 | Gérer les cas d’erreur OCR (image illisible, Tesseract absent → fallback manuel). | 1 | baraa |
|  |  | 3.2.11 | Tester plusieurs formats de factures (dates 2 digits, montants avec virgules…)... | 1 | baraa |

| ID_US | User story | ID_T | Taches | Estimation(H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir enregistrer mes revenus dans différentes devises et les voir convertis automatiquement dans ma devise principale afin de suivre mes revenus de manière cohérente indépendamment de la devise d’origine. | 4.1 | Ajouter le champ currency au modèle Revenue et créer la liste des devises supportées (USD, EUR, GBP, TND…) | 0.5 | Roudayna |
|  |  | 4.2 | Mettre à jour le formulaire (template HTML) pour afficher une liste déroulante de devises | 1 | Roudayna |
|  |  | 4.3 | Implémenter un service Python interne (fonction) pour appeler l’API de conversion et récupérer le taux de change | 2 | Roudayna |
|  |  | 4.4 | Mettre à jour revenue_create et revenue_update pour : (1) enregistrer la devise, (2) appeler le service de conversion, (3) stocker le montant converti | 2 | Roudayna |
|  |  | 4.5 | Mettre à jour le template revenue_list.html pour afficher : montant original + devise + montant converti | 1 | Roudayna |
|  |  | 4.6 | Modifier le calcul du total des revenus pour utiliser les montants convertis | 1 | Roudayna |
|  |  | 4.7 | Tester différents scénarios : API indisponible, devise non supportée, montant vide, montant très grand, etc.. | 1 | Roudayna |
|  |  | 4.8 | Ajustements UI, validation, gestion erreurs | 1 | Roudayna |

| ID_US | User Story | ID_T | Tâches | Estimation (H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une alerte (par mail) lorsque mes dépenses dépassent le budget d'une catégorie. | 10.1.1 | Créer le modèle Alerte dans models.py | 1.5 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.2 | Créer la migration pour le modèle Alerte | 0.5 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.3 | Ajouter la méthode verifier_depassement_budget() dans utils.py | 2 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.4 | Créer un signal post_save sur le modèle Depense pour vérifier le dépassement du budget | 2.5 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.5 | Implémenter la fonction generer_alerte() dans utils.py | 2 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.6 | Écrire les tests unitaires pour la génération des alertes | 2 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.7 | Configurer le service d’envoi d’emails (SMTP / Mailtrap / Gmail) dans settings.py | 1.5 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.8 | Créer la fonction envoyer_email_alerte() dans utils.py | 2 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.9 | Intégrer l’envoi d’email dans le workflow de generer_alerte() | 1.5 | ghofrane |
| 10.1 |  | 10.1.10 | Tests unitaires pour l’envoi d’email (email bien envoyé, bon contenu, bon destinataire) | 2 | ghofrane |

System de notification:

| ID_US | User story | ID_T | Taches | Estimation(H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des notifications. | 7.1.1 | Créer le modèle Notification dans models.py + migrations | 3 | Wajd |
|  |  | 7.1.2 | Ajouter logique de création de notification dans views.py | 3 |  |
|  |  | 7.1.3 | Créer les vues (liste, marquer comme lue) dans views.py + URLs dans urls.py | 3 |  |
|  |  | 7.1.4 | Ajouter icône cloche + compteur dans nav_menu.html | 2 |  |
|  |  | 7.1.5 | Créer template notifications_list.html pour afficher les notifications | 2 |  |
|  |  | 7.1.6 | Ajouter dropdown des notifications dans base.html ou nav_menu.html | 1 |  |
|  |  | 7.1.7 | Tests unitaires | 2 |  |

Notification par Email à l’ajout dans un groupe

| ID US | User Story | ID_T | Tâches | Estimation (H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir un email lorsque je suis ajouté à un nouveau groupe de partage, afin d'être immédiatement informé. | 6.5.1 | Développer la fonction d'envoi d'email send_group_welcome_email(user, group) dans groupApp/utils.py. | 2 | Asma |
|  |  | 6.5.2 | Configurer le backend d'email dans settings.py (Utiliser ConsoleEmailBackend ou service de test comme Mailtrap en environnement de développement). | 1 | Asma |
|  |  | 6.5.3 | Intégrer l'appel à la fonction send_group_welcome_email() dans la méthode GroupForm.save() pour chaque nouvel utilisateur ajouté. | 2 | Asma |
|  |  | 6.5.4 | Concevoir le template d'email (HTML/texte) pour l'accueil du groupe (templates/emails/group_welcome.html). | 2 | Asma |
|  |  | 6.5.5 | Tester le scénario complet : création/modification de groupe, ajout d'un membre, et vérification de la réception de l'email (via console ou Mailtrap). | 2 | Asma |
|  |  | 6.5.6 | Implémenter la gestion d'erreurs d'envoi (ex: adresse invalide) pour assurer que la création/modification du groupe ne soit pas bloquée. | 1 | Asma |

Auto calculation du Montant du debt restant:

| US_ID | User Story | T_ID | Tâches | Estimation (H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | En tant qu'utilisateur, je veux que l'application calcule automatiquement le montant restant de ma dette après chaque paiement afin de toujours savoir combien je dois. | T5.1.1 | Ajouter le champ montant_restant dans le modèle Dette (mise à jour automatique après paiement) | 3 | Belkis |
|  |  | T5.1.2 | Mettre à jour la fonction de traitement des paiements pour soustraire le paiement de la dette et mettre à jour montant_restant | 3 | Belkis |
|  |  | T5.1.3 | Afficher le montant restant mis à jour dans l'interface utilisateur pour chaque dette. | 2 | Belkis |
|  |  | T5.1.4 | Ajouter une validation simple pour s'assurer que montant_restant ne descend jamais en dessous de zéro. | 2 | belkis |
|  |  | T5.1.5 | Tests unitaires pour la logique de calcul automatique. | 3 | belkis |
|  |  | T5.1.6 | Tests d'intégration pour vérifier la mise à jour de l'UI et la correction du montant restant. | 2 | belkis |

Whiteboard: