Sprint 3 Backlog : relative a la partie IA

| ID_US | User story | ID_T | Taches | Estimation(H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | En tant qu’utilisateur, je veux Recevoir des recommandations par rapport à mes dépenses | 7.2.1 | Generate GitHub Models API token, check permissions, choose available model (settings.py) | 1 | Toute l’equipe |
|  |  | 7.2.2 | Configure AI settings (token, endpoint, model) and verify access with model catalog (settings.py, list_models.py) | 1 |  |
|  |  | 7.2.3 | Implement GitHub Models API client with error handling (apps/aiApp/services/github_models.py) | 2 |  |
|  |  | 7.2.4 | Build spending summary logic (Depense + user + categorie aggregation) (apps/aiApp/services/summary.py) | 2 |  |
|  |  | 7.2.5 | Write AI prompt and JSON-based recommendation generator (apps/aiApp/services/recommendations.py) | 2 |  |
|  |  | 7.2.6 | Create AI view and inject layout context (apps/aiApp/views.py) | 1.5 |  |
|  |  | 7.2.7 | Add AI URLs, namespace, and navigation link (apps/aiApp/urls.py, config/urls.py, navbar.html) | 1 |  |
|  |  | 7.2.8 | Update Depense model integration (user + categorie FK), forms, and create/update views (models.py, forms.py, views.py) | 2.5 |  |
|  |  | 7.2.9 | Design AI recommendations UI (KPIs, cards, priorities) (templates/aiApp/recommendations.html) | 2 |  |
|  |  | 7.2.10 | Testing & validation (API errors, empty data, UX flow, integration test) | 2 |  |

| ID_US | User Story | ID_T | Tâches | Estimation (H) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | En tant qu’utilisateur, je veux interagir avec un assistant financier intelligent (chatbot) pour obtenir des recommandations personnalisées en temps réel sur mes dépenses, mes revenus et mes objectifs d’épargne. | 9.2.1 | Créer un compte Groq, générer une clé API et choisir le modèle Llama 3.1 (8B) | 0.5 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.2 | Configurer la clé API Groq via .env et python-decouple ; tester la connexion dans le shell Django | 1 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.3 | Implémenter le client Groq avec gestion d’erreurs et fallback statique (apps/aiApp/utils.py) | 2 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.4 | Concevoir un prompt contextuel en français avec données financières mockées (revenus, dépenses, objectifs) | 1.5 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.5 | Développer la vue ai_chat avec authentification, CSRF, et réponse JSON (apps/aiApp/views.py) | 2 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.6 | Ajouter les URLs de l’IA et intégrer au routing principal (apps/aiApp/urls.py, config/urls.py) | 0.5 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.7 | Intégrer le widget de chat flottant dans le template global (templates/partials/master.html) | 2 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.8 | Implémenter une logique de recommandations proactives (ex: “Dépenses en restauration +35%”) via mock data | 2 | Toute l’équipe |
|  |  | 9.2.9 | Concevoir l’interface des recommandations IA (KPIs, priorités, actions) – template HTML | 1.5 | Toute l’équipe |